|  | Especificación de Requisitos Software Biblioteca autónoma inteligente basado en el marco SCRUM |
| --- | --- |

Biblioteca Autónoma Inteligente

Estudiante 1

Estudiante 2

Fecha:

HISTÓRICO

| NOMBRE | FECHA | CAMBIO | PAGINA |
| --- | --- | --- | --- |

# TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	3

1.	INTRODUCCIÓN	5

1.1	Objetivo	5

2.	MODELO DEL CICLO DE SCRUM	5

3.	DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE SCRUM	6

3.1.	Roles en Scrum	6

3.2.	Usuarios del producto	6

4.	CARACTERÍSTICAS GLOBALES DEL PRODUCTO	7

5.	HISTORIAS GLOBALES DEL PRODUCTO	7

6.	TAREAS GLOBALES DEL PRODUCTO	8

7.	PRODUCT BACKLOG (pila del producto)	8

8.	SPRINTS (Ciclos de Desarrollo) - Cada Sprint puede tener una duración de 2 a 4 semanas.	9

8.1.	Sprint 1: Acceso Básico – duración 2 semanas	9

8.1.1.	UT1 – Acceder a libros	10

8.1.2.	UT2 – Consultar libros	10

8.1.3.	UT3 – Devolver libros.	10

8.1.4.	UT4 - Solicitar el libro	10

8.1.5.	UT5 – Localizar libro	11

8.1.6.	UT6 – Enviar el libro	11

8.1.7.	UT7 – Identificarse y acceder a la biblioteca	11

8.1.8.	UT8 – Deposito de un libro físico	11

8.1.9.	UT09 – Escaneo del libro físico	12

8.1.10.	UT10 – Gestión de inventario	12

8.2 Sprint 2: Acceso Básico – duración 2 semanas	12

8.8.1.	UT11 – Emisión de Reportes	12

8.8.2.	UT12 – Consulta del Catálogo Digital	13

8.8.3.	UT13 – Definición de Políticas de Préstamo	13

8.8.4.	UT14 – Aplicación de bloqueo temporal por Reincidencia.	13

8.8.5.	UT15 – Envío de notificaciones sobre devoluciones.	13

8.8.6.	UT16 – Solicitud de Asistencia Remota	14

8.8.7.	UT17 – Asistencia Remota	14

8.8.8.	UT18 – Acceso a la Base de Datos y Sistemas Institucionales	14

4.	REQUISITOS NO FUNCIONALES	15

# INTRODUCCIÓN

## Objetivo

El objetivo del modelo Scrum para una biblioteca autónoma inteligente: es construir un producto de alta calidad para modernizar, optimizar la gestión y el uso de los recursos bibliográficos que permitirá a los estudiantes, docentes e investigadores solicitar, acceder, consultar y devolver libros y otros materiales de forma completamente automatizada.

# MODELO DEL CICLO DE SCRUM

# DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE SCRUM

Para un sistema de biblioteca autónoma inteligente, Scrum podría ser el marco de trabajo perfecto para el desarrollo. Permite una gran adaptabilidad y colaboración, lo cual es esencial para un proyecto que involucra hardware, software y la experiencia del usuario.

Partes interesadas del producto (stakeholders)

- Rector de la universidad

- Jefe de biblioteca

- Estudiantes

- Docentes

- Personal universitario

## Roles en Scrum

| Rol | Descripcion | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Representa a los stakeholders y se encarga de definir las características y prioridades del sistema. | Jefe de biblioteca |
| Scrum Master | Se asegura de que el equipo de desarrollo siga los principios de Scrum y elimina cualquier obstáculo que impida el progreso | Alex Santamaria |
| Development Team | Es el grupo de ingenieros de software y expertos en hardware que construyen el sistema. | Luis Alcivar - Luis torres |

## Usuarios del producto

- Jefe de biblioteca:

Encargado de dirigir el funcionamiento general de la biblioteca, gestionando personal, recursos y presupuesto, desarrollando y promocionando servicios, organizando actividades, y asegurando el cumplimiento de políticas y normativas para satisfacer las necesidades de los usuarios finales.

- Usuarios finales:

Desempeñan un papel crucial que va más allá de solo pedir y devolver libros. Su función principal es interactuar con la tecnología para personalizar y mejorar su experiencia.

# CARACTERÍSTICAS GLOBALES DEL PRODUCTO

| IDENTIFICADOR | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| CAR1 | Gestión de libros |
| CAR2 | Solicitud de libros |
| CAR3 | Identificación y acceso a la biblioteca |
| CAR4 | Devolución y clasificación de libros |
| CAR5 | Control de inventario |
| CAR6 | Emisión de Reportes |
| CAR7 | Consulta del Catálogo Digital |
| CAR8 | Definición de Políticas de Préstamo |
| CAR9 | Asistencia Remota |
| CAR10 | Integración con otros sistemas |

# HISTORIAS GLOBALES DEL PRODUCTO

| IDENTIFICADOR | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| UT1 | Acceder a libros |
| UT2 | Consultar libros |
| UT3 | Devolver libros |
| UT4 | Solicitar el libro |
| UT5 | Localizar libro |
| UT6 | Enviar el libro |
| UT7 | Identificarse y acceder a la biblioteca |
| UT8 | Depósito de un libro físico |
| UT9 | Escaneo del libro físico |
| UT10 | Gestión de inventario |
| UT11 | Emisión de Reportes |
| UT12 | Consulta del Catálogo Digital |
| UT13 | Definición de Políticas de Préstamo |
| UT14 | Aplicación de bloqueo temporal por Reincidencia |
| UT15 | Envío de notificaciones sobre devoluciones |
| UT16 | Solicitud de Asistencia Remota |
| UT17 | Asistencia Remota |
| UT18 | Acceso a la Base de Datos y Sistemas Institucionales |

# TAREAS GLOBALES DEL PRODUCTO

| IDENTIFICADOR | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Tarea 1 | Diseñar el software que detecta la devolución del libro |
| Tarea 2 | Diseñar la interfaz de bienvenida en la pantalla de acceso |
| Tarea 3 | Diseñar la interfaz de búsqueda para las pantallas de consulta |
| Tarea 4 | Diseño de la interfaz de usuario para la búsqueda de la existencia y disponibilidad de un libro |
| Tarea 5 | Desarrollar el software envía una señal a las estanterías robotizadas para localizar el libro |
| Tarea 6 | Desarrollar el software para recoger el libro y enviarlo a la zona de entrega |
| Tarea 7 | Crear la interfaz de usuario para el terminal de acceso |
| Tarea 8 | Desarrollar el software para el escaneo que identificará el libro y verificará el estado físico del libro |
| Tarea 9 | Desarrollar el software que registra el préstamo, devolución y movimiento interno de los ejemplares |
| Tarea 10 | Crear la interfaz de usuario para el terminal de acceso |
| Tarea 11 | Desarrollar el software para el escaneo que identificará el libro y verificará el estado físico del libro |
| Tarea 12 | Desarrollar el software que registra el préstamo, devolución y movimiento interno de los ejemplares |
| Tarea 13 | Elaboración de interfaz de ejecución de reportes |
| Tarea 14 | Elaboración de Reporte de Frecuencia de Uso de Libros |
| Tarea 15 | Elaboración del reporte de Áreas Temáticas más consultadas |
| Tarea 16 | Elaboración del reporte de usuarios más activos |
| Tarea 17 | Elaboración del reporte de disponibilidad de material |
| Tarea 18 | Diseño del formulario de consulta de material bibliográfico |
| Tarea 19 | Creación del formulario de consulta de material bibliográfico |
| Tarea 20 | Diseño del formulario de políticas de préstamo |
| Tarea 21 | Diseño del modelo de datos para la definición de políticas de préstamo |
| Tarea 22 | Creación del formulario de definición de políticas de préstamo. |
| Tarea 23 | Diseño del formulario de bloqueo temporal de usuarios reincidentes. |
| Tarea 24 | Diseño del modelo de datos para el bloqueo temporal de usuarios reincidentes. |
| Tarea 25 | Elaboración del formulario de bloqueo temporal de usuarios reincidentes. |
| Tarea 26 | Elaboración del proceso de envío de notificaciones automáticas sobre devoluciones |
| Tarea 27 | Diseño del formulario de consulta de notificaciones enviadas. |
| Tarea 28 | Elaboración del formulario de consulta de notificaciones enviadas. |
| Tarea 29 | Diseño del formulario de solicitud de asistencia remota. |
| Tarea 30 | Diseño del modelo de datos para el formulario de solicitud de asistencia remota. |
| Tarea 31 | Elaboración del formulario de solicitud de asistencia remota. |
| Tarea 32 | Diseño del formulario de asistencia remota. |
| Tarea 33 | Diseño del modelo de datos para el formulario de asistencia remota. |
| Tarea 34 | Elaboración del formulario de asistencia remota. |
| Tarea 35 | Elaboración de los estándares de integración con sistemas externos. |
| Tarea 36 | Elaboración del API de integración. |

# PRODUCT BACKLOG (pila del producto)

La pila del producto en una biblioteca automatizada inteligente consistirá en una lista priorizada de todas las funcionalidades, características, mejoras y correcciones que se desean implementar en un producto. Es el único lugar donde se recopilan todos los requisitos para el producto. En el contexto de metodologías ágiles como Scrum, la pila del producto es dinámico y evoluciona continuamente a medida que se aprende más sobre el producto y las necesidades del cliente.

| CARACTERISTICAS | HISTORIAS / TAREAS | NOMBRE UT / NOMBRE Tarea |
| --- | --- | --- |
| CAR1 | UT1 / Tarea 1 | Acceder a libros |
| CAR1 | UT2 / Tarea 2 | Consultar libros |
| CAR1 | UT3 / Tarea 3 | Devolver libros |
| CAR2 | UT4 / Tarea 4 | Solicitar el libro |
| CAR2 | UT5 / Tarea 5 | Localizar libro |
| CAR2 | UT6 / Tarea 6 | Enviar el libro |
| CAR3 | UT7 / Tarea 7 | Identificarse y acceder a la biblioteca |
| CAR4 | UT8 / Tarea 8 | Depósito de un libro físico |
| CAR4 | UT9 / Tarea 8 | Escaneo del libro físico |
| CAR5 | UT10 / Tarea 9 | Gestión de inventario |
| CAR5 | UT11 / Tarea 10 | Crear la interfaz de usuario para el terminal de acceso |
| CAR5 | UT12 / Tarea 11 | Desarrollar el software para el escaneo que identificará el libro y verificará el estado físico del libro |
| CAR5 | UT13 / Tarea 12 | Desarrollar el software que registra el préstamo, devolución y movimiento interno de los ejemplares |
| CAR6 | UT14 / Tarea 13 | Elaboración de interfaz de ejecución de reportes |
| CAR6 | UT15 / Tarea 14 | Elaboración de Reporte de Frecuencia de Uso de Libros |
| CAR6 | UT16 / Tarea 15 | Elaboración del reporte de Áreas Temáticas más consultadas |
| CAR6 | UT17 / Tarea 16 | Elaboración del reporte de usuarios más activos |
| CAR6 | UT18 / Tarea 17 | Elaboración del reporte de disponibilidad de material |
| CAR7 | UT19 / Tarea 18 | Diseño del formulario de consulta de material bibliográfico |
| CAR7 | UT20 / Tarea 19 | Creación del formulario de consulta de material bibliográfico |
| CAR8 | UT21 / Tarea 20 | Diseño del formulario de políticas de préstamo |
| CAR8 | UT22 / Tarea 21 | Diseño del modelo de datos para la definición de políticas de préstamo |
| CAR8 | UT23 / Tarea 22 | Creación del formulario de definición de políticas de préstamo. |
| CAR8 | UT24 / Tarea 23 | Diseño del formulario de bloqueo temporal de usuarios reincidentes. |
| CAR8 | UT25 / Tarea 24 | Diseño del modelo de datos para el bloqueo temporal de usuarios reincidentes. |
| CAR8 | UT26 / Tarea 25 | Elaboración del formulario de bloqueo temporal de usuarios reincidentes. |
| CAR8 | UT27 / Tarea 26 | Elaboración del proceso de envío de notificaciones automáticas sobre devoluciones |
| CAR8 | UT28 / Tarea 27 | Diseño del formulario de consulta de notificaciones enviadas. |
| CAR8 | UT29 / Tarea 28 | Elaboración del formulario de consulta de notificaciones enviadas. |
| CAR9 | UT30 / Tarea 29 | Diseño del formulario de solicitud de asistencia remota. |
| CAR9 | UT31 / Tarea 30 | Diseño del modelo de datos para el formulario de solicitud de asistencia remota. |
| CAR9 | UT32 / Tarea 31 | Elaboración del formulario de solicitud de asistencia remota. |
| CAR9 | UT33 / Tarea 32 | Diseño del formulario de asistencia remota. |
| CAR9 | UT34 / Tarea 33 | Diseño del modelo de datos para el formulario de asistencia remota. |
| CAR9 | UT35 / Tarea 34 | Elaboración del formulario de asistencia remota. |
| CAR10 | UT36 / Tarea 35 | Elaboración de los estándares de integración con sistemas externos. |
| CAR10 | UT37 / Tarea 36 | Elaboración del API de integración. |

# SPRINTS (Ciclos de Desarrollo) - Cada Sprint puede tener una duración de 2 a 4 semanas.

Sprint Planning (Planificación del Sprint): El equipo selecciona las características con sus historias de usuario con sus tareas vinculadas de mayor prioridad del Product Backlog.

Objetivo del Sprint: Crear un producto de la gestión de préstamos y devoluciones, permitiendo la devolución a través del quiosco y la gestión básica de la base de datos de libros.

Daily Scrum (Reunión Diaria): Cada día, el equipo se reúne por 15 minutos.

Sprint Review (Revisión del Sprint): Al final del Sprint, el equipo demuestra las funcionalidades.

Demostración: El equipo muestra el quiosco de devolución funcionando, escaneando un libro y actualizando su estado en la base de datos.

Feedback: Los stakeholders (jefe de Biblioteca, estudiantes) ofrecen comentarios sobre la funcionalidad.

## Sprint 1: Acceso básico de libros – duración 2 semanas

Objetivo del Sprint 1: Permitir el acceso de usuarios a la biblioteca y la consulta básica del catálogo

| CARACTERISTICAS | HISTORIAS / TAREAS | NOMBRE UT / NOMBRE Tarea | ESTIMACION - HH |
| --- | --- | --- | --- |
| CAR1 | UT1 / Tarea 1 | Acceder a libros | 10 |
| CAR1 | UT2 / Tarea 2 | Consultar libros | 9 |
| CAR1 | UT3 / Tarea 3 | Devolver libros | 10 |
| CAR2 | UT4 / Tarea 4 | Solicitar el libro | 8 |
| CAR2 | UT5 / Tarea 5 | Localizar libro | 7 |
| CAR2 | UT6 / Tarea 6 | Enviar el libro | 5 |
| CAR3 | UT7 / Tarea 7 | Identificarse y acceder a la biblioteca | 9 |
| CAR4 | UT8 / Tarea 8 | Depósito de un libro físico | 7 |
| CAR4 | UT9 / Tarea 8 | Escaneo del libro físico | 14 |
| CAR5 | UT10 / Tarea 3 | Gestión de inventario | 12 |
| CAR5 | UT11 / Tarea 10 | Crear la interfaz de usuario para el terminal de acceso | 16 |
| CAR5 | UT12 / Tarea 11 | Desarrollar el software para el escaneo que identificará el libro y verificará el estado físico del libro | 14 |
| CAR5 | UT13 / Tarea 12 | Desarrollar el software que registra el préstamo, devolución y movimiento interno de los ejemplares | 16 |
| CAR6 | UT14 / Tarea 13 | Elaboración de interfaz de ejecución de reportes | 6 |
| CAR6 | UT15 / Tarea 14 | Elaboración de Reporte de Frecuencia de Uso de Libros | 6 |
| CAR6 | UT16 / Tarea 15 | Elaboración del reporte de Áreas Temáticas más consultadas | 4 |
| CAR6 | UT17 / Tarea 16 | Elaboración del reporte de usuarios más activos | 8 |
| CAR6 | UT18 / Tarea 17 | Elaboración del reporte de disponibilidad de material | 6 |
| CAR7 | UT19 / Tarea 18 | Diseño del formulario de consulta de material bibliográfico | 4 |
| CAR7 | UT20 / Tarea 19 | Creación del formulario de consulta de material bibliográfico | 6 |
| CAR8 | UT21 / Tarea 20 | Diseño del formulario de políticas de préstamo | 4 |
| CAR8 | UT22 / Tarea 21 | Diseño del modelo de datos para la definición de políticas de préstamo | 6 |
| CAR8 | UT23 / Tarea 22 | Creación del formulario de definición de políticas de préstamo. | 8 |
| CAR8 | UT24 / Tarea 23 | Diseño del formulario de bloqueo temporal de usuarios reincidentes. | 4 |
| CAR8 | UT25 / Tarea 24 | Diseño del modelo de datos para el bloqueo temporal de usuarios reincidentes. | 6 |
| CAR8 | UT26 / Tarea 25 | Elaboración del formulario de bloqueo temporal de usuarios reincidentes. | 8 |
| CAR8 | UT27 / Tarea 26 | Elaboración del proceso de envío de notificaciones automáticas sobre devoluciones | 10 |
| CAR8 | UT28 / Tarea 27 | Diseño del formulario de consulta de notificaciones enviadas. | 4 |
| CAR8 | UT29 / Tarea 28 | Elaboración del formulario de consulta de notificaciones enviadas. | 6 |
| CAR9 | UT30 / Tarea 29 | Diseño del formulario de solicitud de asistencia remota. | 4 |
| CAR9 | UT31 / Tarea 30 | Diseño del modelo de datos para el formulario de solicitud de asistencia remota. | 6 |
| CAR9 | UT32 / Tarea 31 | Elaboración del formulario de solicitud de asistencia remota. | 8 |
| CAR9 | UT33 / Tarea 32 | Diseño del formulario de asistencia remota. | 4 |
| CAR9 | UT34 / Tarea 33 | Diseño del modelo de datos para el formulario de asistencia remota. | 6 |
| CAR9 | UT35 / Tarea 34 | Elaboración del formulario de asistencia remota. | 8 |
| CAR10 | UT36 / Tarea 35 | Elaboración de los estándares de integración con sistemas externos. | 8 |
| CAR10 | UT37 / Tarea 36 | Elaboración del API de integración. | 16 |

### UT1 – Acceder a libros - Mockup

| Referencia: | UT1 |
| --- | --- |
| Nombre: | Acceder a libros |
| Descripción | Acceder al material bibliográfico de la biblioteca automatizada |
| Actor | Usuario final |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 10 hh |

### UT2 – Consultar libros - Mockup

| Referencia: | UT2 |
| --- | --- |
| Nombre: | Consultar libros |
| Descripción | Permite utilizar el catálogo de la biblioteca automatizada a través de una red interna o una red externa |
| Actor | Usuario final |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 9 hh |

### UT3 – Devolver libros - Mockup

| Referencia: | UT3 |
| --- | --- |
| Nombre: | Devolver libros |
| Descripción | Permite a un usuario devolver un libro físico |
| Actor | Usuario final |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 10 hh |

### UT4 - Solicitar el libro - Mockup

| Referencia: | UT4 |
| --- | --- |
| Nombre: | Solicitar el libro |
| Descripción | Solicitar un libro a través de una terminal de autoservicio ubicada en la entrada de la biblioteca o mediante una aplicación móvil |
| Actor | Usuario final |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 8 hh |

### UT5 – Localizar libro - Mockup

| Referencia: | UT5 |
| --- | --- |
| Nombre: | Localizar libro |
| Descripción | El sistema localizará el ejemplar en las estanterías |
| Actor | Sistema informático BAI |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 7 hh |

### UT6 – Enviar el libro - Mockup

| Referencia: | UT6 |
| --- | --- |
| Nombre: | Enviar el libro |
| Descripción | Un brazo robótico recoge el libro de la estantería y hace la entrega. |
| Actor | Usuario final, sistema informático BAI |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 5 |

### UT7 – Identificarse y acceder a la biblioteca - Mockup

| Referencia: | UT7 |
| --- | --- |
| Nombre: | Identificarse y acceder a la biblioteca |
| Descripción | Permite a un usuario autenticarse en el sistema informático BAI |
| Actor | Usuario final |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 9 hh |
| Flujo alternativo | 2A. Autenticación fallida 2B. Usuario no registrado |
| Postcondición | Éxito en la autenticación e ingreso a las instalaciones |

### UT8 – Deposito de un libro físico

| Referencia: | UT8 |
| --- | --- |
| Nombre: | Depósito de un libro físico |
| Descripción | Permitir al usuario devolver un libro físico al sistema automático BAI |
| Actor | Usuario final |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 7 hh |

### UT09 – Escaneo del libro físico - Mockup

| Referencia: | UT9 |
| --- | --- |
| Nombre: | Escaneo del libro físico |
| Descripción | Escanear para identificar el libro y el estado físico del libro |
| Actor | Sistema automático BAI |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 14 hh |

### UT10 – Gestión de inventario - Mockup

| Referencia: | UT10 |
| --- | --- |
| Nombre: | Gestión de inventario |
| Descripción | El sistema registra automáticamente cada préstamo, devolución y movimiento de material. |
| Actor | Sistema automático BAI |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 12 hh |

## 8.2 Sprint 2: Integración con el sistema de préstamos– duración 2 semanas

### UT11 – Emisión de Reportes

| Referencia: | UT11 |
| --- | --- |
| Nombre: | Emisión de Reportes |
| Descripción | El Usuario puede emitir reportes sobre frecuencia de uso de libros, áreas temáticas más consultadas, usuarios más activos y disponibilidad de material. Estos informes también podrán exportarse en diversos formatos. |
| Actor | Usuario de la BAI |
| Prioridad | Media |
| Riesgo | Bajo |
| Estimación | 30 hh |

### UT12 – Consulta del Catálogo Digital

| Referencia: | UT12 |
| --- | --- |
| Nombre: | Consulta del Catálogo Digital |
| Descripción | El usuario podrá consultar y reservar materiales del catálogo digital de la BAI. |
| Actor | Usuario de la BAI |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Medio |
| Estimación | 10 hh |

### UT13 – Definición de Políticas de Préstamo

| Referencia: | UT13 |
| --- | --- |
| Nombre: | Definición de Políticas de Préstamo |
| Descripción | El Administrador podrá definir y actualizar las políticas de préstamo, tiempos máximos, sanciones por retraso y restricciones por tipo de usuario. |
| Actor | Administrador del Sistema |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 18 hh |

### UT14 – Aplicación de bloqueo temporal por Reincidencia.

| Referencia: | UT14 |
| --- | --- |
| Nombre: | Aplicación de bloqueo temporal por reincidencia. |
| Descripción | El Administrador podrá aplicar bloqueos a usuarios reincidentes en el no cumplimiento de las políticas de préstamo. |
| Actor | Administrador del Sistema |
| Prioridad | Alto |
| Riesgo | Medio |
| Estimación | 18 hh |

### UT15 – Envío de notificaciones sobre devoluciones.

| Referencia: | UT15 |
| --- | --- |
| Nombre: | Envío de notificaciones sobre devoluciones. |
| Descripción | El sistema envía, de manera automática notificaciones sobre devoluciones próximas o vencidas, tanto por email como por medio de la app. |
| Actor | Sistema BAI |
| Prioridad | Media |
| Riesgo | Bajo |
| Estimación | 20 hh |

### UT16 – Solicitud de Asistencia Remota

| Referencia: | UT16 |
| --- | --- |
| Nombre: | Solicitud de Asistencia Remota |
| Descripción | En caso de necesitar asistencia del personal bibliotecario, el usuario ingresará una solicitud en el Sistema BAI. |
| Actor | Usuario |
| Prioridad | Baja |
| Riesgo | Bajo |
| Estimación | 18 hh |

### UT17 – Asistencia Remota

| Referencia: | UT17 |
| --- | --- |
| Nombre: | Asistencia Remota |
| Descripción | El Personal Bibliotecario realizará las Asistencias en el orden en que fueron solicitadas. |
| Actor | Personal Bibliotecario |
| Prioridad | Baja |
| Riesgo | Baja |
| Estimación | 18 hh |

### UT18 – Acceso a la Base de Datos y Sistemas Institucionales

| Referencia: | UT18 |
| --- | --- |
| Nombre: | Acceso a la Base de Datos y Sistemas Institucionales |
| Descripción | El sistema deberá ser capaz de integrarse con la base de datos institucional de usuarios, así como con los sistemas académicos y administrativos de la universidad. |
| Actor | Sistema BAI |
| Prioridad | Media |
| Riesgo | Alto |
| Estimación | 24 hh |

NOTA: No existe Mockup porque se trata de un API con su documentación asociada.

# REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF01. Rendimiento: El tiempo estimado para la entrega del material solicitado no superará los tres minutos. El sistema automatizado debe reducir considerablemente el tiempo de espera.

RNF02. Usabilidad: La interfaz de usuario de estos sistemas será intuitiva y multilingüe, permitiendo la navegación tanto en español como en inglés, con posibilidades de incorporar otros idiomas según las necesidades de los programas internacionales. También se integrarán audiolibros y servicios de lectura accesible para personas con discapacidad visual.

RNF03. Seguridad: El acceso a las instalaciones se debe estar registrado en la base de datos institucional.

RNF04. Escalabilidad: El sistema se espera que pueda escalarse fácilmente a futuro, en caso de que se abran nuevas sedes o se adquieran más recursos físicos y digitales.

RNF05. Mantenimiento: El código del sistema debe estar bien documentado y ser modular para facilitar futuras actualizaciones y correcciones. Debe también contener un módulo de limpieza automática que mantenga los libros libres de polvo durante su almacenamiento prolongado.

RNF06. Confiabilidad: el sistema está diseñado para maximizar la eficiencia en la gestión del espacio y asegurar la disponibilidad de recursos para todos los usuarios.

RNF07. Interoperabilidad: Se contempla la adopción de estándares internacionales para garantizar la interoperabilidad con otras plataformas y facilitar convenios de intercambio bibliográfico entre instituciones.